茂名职业技术学院

“十三五”基本条件建设发展规划

（征求意见稿）

为适应我校“十三五”期间实现建设以工科为主、特色鲜明、优势明显的高等职业技术学院的发展目标要求，达到教学保障功能比较完善、育人环境良好、同学校总体发展水平相适应、可持续发展的校园建设发展目标，坚持服务育人、环境育人的后勤服务保障理念，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010－2020年)》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》及教育部等六部委联发的《现代职业教育体系建设规划（2014-2020）》、教育部《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018）》、《广东省中长期教育改革和发展规划纲要(2010－2020年)》和《茂名市中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》等文件精神，依据《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的要求，结合学院实际，制定本规划。

一、“十二五”校园基本条件建设规划执行情况

（一）“十二五”校园基本条件建设取得的成绩

“十二五”期间，学院于2013年正式启动了水东湾新城校区的建设工作，经过两年的努力，我院校园基本条件建设得到长足的发展，初步解决了影响学院发展的瓶颈问题。2015级部分新生已入驻新校区。这期间，取得的主要成绩有以下几点。

1.校园用地面积大幅度增长

“十二五”期间我院水东湾新城校区累计征地670多亩，实际取得土地证的590多亩，正在征收的土地约200亩。目前，学院两个校区实际可利用的土地面积约798亩（具有土地证面积约669亩），校园用地面积得到大幅增长，有效缓解我院生均占地面积严重不足的困难。

2.教学行政用房持续增长

“十二五”期间主要完成水东湾新城校区3栋教学楼、1栋综合实训楼、1栋学生饭堂共5幢教学行政用房的建设，总建筑面积21871平方米。目前在建有3幢实训楼、1栋图书馆，1栋学生饭堂、1栋体育运动中心，建筑面积约46862平方米。新校区的建设取得了很好的开局，为以后的建设发展奠定了基础。

3.学生宿舍面积大幅增加

“十二五”期间已完成水东湾新城校区6幢学生宿舍楼的建设，建筑面积共26351平方米；在建4幢学生宿舍楼，建筑面积共19960平方米，能满足5900人的住宿需求。

4.市政和体育运动设施初具规模

“十二五”期间水东湾新城校区市政项目共完成了市政道路（1、2、3、4、6号路）约2.5千米及其配套的给排水、路灯照明、电力电信保护管道、路边绿化等工程；完成了小广场、明湖超市北面广场和北门广场建设共约6400平方米；体育运动设施完成了一个400米标准运动场、6个标准篮球场、4个标准网球场、2个标准排球场的建设工作，为学生提供了比较完善的运动场所。在建一个约6000平方米的下沉广场。

5.校园绿化建设稳步推进

“十二五”期间水东湾新城校区校园绿化建设按规划要求逐步建设，已完成了学院1、2、3号路两侧的绿化及各单体建筑物周边、庭院的绿化种植，绿化用地面积达109351平方米，新校区校园绿化初见成效。文明北校区保持了已有绿化成果。

6.实习实训室（基地）建设得到快速发展

“十二五”期间，机电信息系全部实训室、土木工程系部分实训室搬迁到新城校区，新城校区的投入使用大大缓解了我校实习实训室面积严重不足的困局，改善了实训条件。学院进一步加大了实训室建设资金的投入，实训室建设取得了较大的发展，现有实训室实用面积16462平方米，教学科研仪器设备总值从2011年的1810.39万元增长到2015年的4031.15万元，增长率123%，其中10万元以上大型精密仪器设备从19台增长到37台，增长率超过95%，生均教学科研仪器设备值在4000元以上。目前全校共有校内实训室77间，校外实训基地84个，订单班12个，省级实训基地5个，国家级实训基地1个。2013年石油化工实训基地被评为中央财政扶持实训基地，国家级实训基地建设项目实现了零的突破。

“十二五”期间我校共获得了中央财政或省财政扶持实训室专项建设资金2207万元，有力促进了我校的实训室建设及学科建设，有效改善了实训教学和科研条件。

表1 －“十二五”期间实习实训室（基地）建设情况表

| 实训场所 部门 | 校内实训室 | 校外实训基地 | 订单班 | 省级以上实训基地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木工程系 | 25 | 36 | 2 | 1 |
| 机电信息系 | 21 | 11 | 5 | 1 |
| 化学工程系 | 17 | 15 | 5 | 2（1个国家级） |
| 计算机工程系 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 经济管理系 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 合计 | 77 | 84 | 12 | 6 |

7.图书馆功能化建设日趋完善

根据学校的学科专业设置，图书馆基本建立起以工科为主、以应用化工、石油化工生产技术、计算机应用技术、电气自动化技术、会计电算化、建筑工程技术、建筑工程管理、食品营养与检测、计算机通信和国际贸易实务为重点专业馆藏文献资源体系。目前馆藏拥有约50万余册纸质图书，中文期刊342种，外文期刊4种，报纸40种，电子图书33万余种，数据库8个（包括“中国知网6个分库”、“维普中文科技期刊数据库”和“银符考试模拟题库”），数据库为读者提供全天24小时服务，基本能满足广大教师教学科研和青年学生提高素质的需求。“十二五”期间已购置纸质图书25万册左右，续订中文数据库8个，总投入资金467.9 万元（详见表2）。

表2 “十二五”期间图书馆文献资源建设投资情况表

| 年 度 | 主 要 项 目 | 数 量 | 资金投入（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 中外文纸质期刊购置 | 330种 | 6 |
|  | 中文数据库购置 | 8个 | 21 |
|  | 电子图书 | 100000种 | 9 |
| 2012年 | 纸质图书购置 | 24520册 | 33 |
|  | 中外文纸质期刊购置 | 368种 | 8 |
|  | 中文数据库购置 | 8个 | 21 |
| 2013年 | 纸质图书购置 | 41771册 | 27 |
|  | 中外文纸质期刊购置 | 366种 | 8 |
|  | 中文数据库购置 | 8个 | 21 |
| 2014年 | 纸质图书购置 | 84073册 | 129 |
|  | 中外文纸质期刊购置 | 368种 | 8 |
|  | 中文数据库购置 | 8个 | 19.3 |
| 2015年 | 纸质图书购置 | 100000册 | 130 |
|  | 中外文纸质期刊购置 | 359种 | 8.3 |
|  | 中文数据库购置 | 8个 | 19.3 |
| 合计 |  | 467.9 |

8.数字化校园建设逐步适应功能化需求

文明北校区信息化建设于2002年开始，历经十余年完善和发展，从网络建设的规模、系统应用、用户数量，峰值流量等指标衡量，己经成为茂名市前三位的局域网络。

现校园网内千兆骨干网相连，百兆到桌面。有电信、移动、联通等三家网络带宽出口1.5G,三家运营商的无线网络覆盖整个校区。至2015年6月份，校园网用户数量（师生用户）突破5000人，峰值流量突破500M。

现有教务管理、图书管理、财务管理、高校基础数据平台等一系列应用系统运行于校园网络，数据量达60G，各机关部门和系部建设网站超过80个。

五年来，完成门户网站改版工程，各机关部门和各系部网站重新设计改版超过20套，教学部门开发精品课程，质量工程，专业申报网站系统超过100套。更换部分服务器，自行开发学院网络流量监测系统, 提高网络服务质量，安装上网行为管理系统，文明北校区新建公共机房2间共提供机位120座。

2014年开始水东湾校区校园网络基础工程规划建设，引进电信设计院主持校园网络设计，充分借鉴了国内高职院校信息化建设的实践经验，和三大运营商合作，以高标准、高要求完成水东湾校区一期工程所有建筑物有线网络全覆盖，信息点超过5000点。投入200多万元，完成三栋教学楼共43间教室多媒体化，新建公共机房5间，共304机座。两校区之间数据采用100M光纤相连，数字安防系统正式启用。

（二）“十二五”期间校园基本条件建设存在问题

“十二五”期间，学院在水东湾新城校区建设方面投入很大，规划14.3万平方米建设项目中首期工程基本完成，二期工程全部招标完成，部分已动工建设。新城校区目前能满足2015级土木、机电、计算机专业的新生使用，校园绿化建设逐步推进。但由于现行建筑行业模式和土地征收受到周边村民影响等原因，新校区建设的征地、围墙等项目还没有完成；实习实训室（基地）实验仪器设备台（套）数不足，实训用房紧缺，实验室安全建设和信息化管理水平有待提高；图书馆的空间结构、服务功能、资源配置以及设备的购置或维护有待提升；数字化校园基础设施不足，学院现有服务器超期服役，数量和质量达不到要求等。

1.新城校区校园征地方面

水东湾新城校区规划占地面积1139亩，实际可利用土地面积862亩，已征土地约670亩，已办理土地使用证590亩。还有约190亩征地没有完成。

2.基建工程建设方面

新城校区基建工程受多方面因素的影响，进展相对缓慢。如因昌畔村村民的阻挠导致新校区围墙工程一直无法正常施工；受施工方投入资金及施工方资本金组成复杂等原因导致二期学生宿舍楼、实训楼等工程施工进度缓慢，严重影响机电系、土木系等系部实习实训设备的安装；原计划2015年底完成的首期市政下沉广场和污水处理站等工程均未能按时完成。

3.实习实训室（基地）建设方面

（1）实训室管理理念有待提高，实训室管理水平有待提高。

（2）实验仪器设备台（套）数不足；实验仪器设备先进性不够,更新换代不及时；实训用房紧缺。

（3）学院、系、专业实训室三个层面的联动管理体系有待进一步的加强；实训室安全管理制度与考核办法未建立，大型、精密贵重仪器设备使用管理等制度尚未完善。

（4）实习实训室制度化建设尚不规范，协调部门及责任人职责不够明确，安全建设经费投入不足，信息化建设欠缺。

4.图书馆建设方面

（1）图书馆人员队伍结构与《普通高等学校图书馆规程》中第三章“工作人员”条件要求存在一定的差距。

（2）目前图书馆馆藏空间、资源和设备的不足是制约图书馆发展的重要因素，现有的图书馆的空间结构、服务功能、资源配置以及设备的购置或维护经费不足。

（3）按照高职高专人才培养水平评估的“办学条件限制招生指标45册/生、年生均进书3册的指标要求”以及电子资源适度的增加采购经费幅度要求，尚有一定的差距。

（4）图书馆管理系统得不到及时升级与更新、网络设备的老化陈旧、计算机技术人员匮乏等，无法提供高质量高效率的服务。

5.数字化校园建设方面

（1）基础设施不足。由于经费不足，学院现有服务器超期服役，数量和质量达不到要求，防火墙、行为检测等设备缺乏。

（2）服务教学不足。信息化的应用没有从数字校园建设的角度涉及教育教学的根本，即提高教学质量，提高工作质量，现有的各类应用系统或者为了行政工作，或者为了申报项目，没有师生互动，在线课堂等教学系统。教师在课堂上用了多媒体手段，设计了众多精彩的教学环节，但信息化建设没有教学效果检测的内容。

（3）数据整合不足。各类应用系统形成的数据大量，但各自为政，没有形成统一的数据统计出口，数据辅助决策功能没有实现。

二、“十三五”期间发展面临的机遇与挑战

（一）“十三五”期间发展面临的机遇

随着水东湾新城校区的建设逐步推进，学校各项办学的硬件将会得到进一步的提升，学院的建设发展将进入快车道，我们在“十三五”期间发展面临的机遇有：

- 水东湾新城校区的建设得到省市县等各级领导的高度重视，并被列为2013-2016年度省市重点建设项目。

- 在基本建设资金筹集过程中得到政府部门的大力支持，特别是在贷款方面得到地方政府政策倾斜，有效缓解了学院建设过程遇到的资金困难。

- 在信息化和工业化的推动下，国家将大力发展职业教育，继续进一步深化高职教育改革，结合国家提出供给侧改革战略和茂名滨海新城的建设战略，茂名地方经济建设需要大量的高技能型人才，人才缺乏将会进一步推动高职教育的发展，学院将迎来良好的发展机遇。

（4）近几年来，学院生源稳定，录取人数逐年上升，学生就业质量好，满意度高，学院的知名度和社会声誉不断提高，特色专业、品牌专的建设不断完善，未来5年内学院的生源和发展可以有保障。

“十三五”期间是学院实现跨越式发展的关键时期，我们应精准把握好一切有利的因素，扎实推进水东湾新城校区的建设，全面提升学院校园基本条件建设水平。

（二）“十三五”期间发展面临的挑战

尽管学校的基本条件建设在“十二五”期间得到长足的进步，但在发展的道路依然困难重重，主要的方面有：

（1）资金困难。学院没有生均拨款，收入来源单一，只依赖学费来发展建设，负债沉重；学院现有资金条件显然尚不能完全支撑校园基本条件建设的需要，资金瓶颈将会严重约束校园基本条件的发展。

（2）竞争压力大。学院与同类学院的基本条件建设方面的差距、茂名市一本五专的建设、广东省高考学生人数拐点的来临等因素会导致学院生源将会面临极大的挑战，这对于仅靠学费来发展院校而言，将会面临更大的生存压力。

三、“十三五”期间校园基本条件建设的规划思路和主要建设目标

（一）校园基本条件建设规划思路

1．坚持立足实际，量力而行的原则

学院的建设发展离不开财政资金的支持及高强度的投入，而资金不足是学院长期存在的问题，在校园基本条件建设方面要立足实际，量入而出，在项目安排上要留有余地。在有限的资源上，校园基本条件建设要注重实效性，不搞花架子工程。

2．坚持保障重点，兼顾一般的原则

校园基本条件建设内容很多很重，要根据学院实际发展需要，在确定建设项目和资金投入上要分清重点和一般，分轻重缓急。

3．坚持生态校园，环境育人的理念

“十三五”期间，新城校区的规划建设要以生态手法和景观设计构建天然景色，形成绿树成荫、风景秀丽、环境宜人、充满活力的新校园。新城校区规划建设的建筑、环境和配套设施，要设计适当超前、功能先进、使用灵活、扩展方便，适应未来发展和教学方法、科研手段的更新，建设可持续性发展的校园。

4．坚持建设数字化校园

新城校区基本条件建设要将计算机技术、网络技术和可视化技术等高科技手段应用于教学、科研、管理、生活服务等方面，建设资源共享、联系便捷的数字化校园。

（二）校园基本条件建设主要目标

“十三五”期间，通过新城校区的建设和文明北校区的维护、改造，拟实现如下目标：

1．校园校舍的建设目标

“十三五”期间，学院将加快征地工作进度，使校园用地面积适应学校发展需要。同时将对人民北校区进行资源整合，优化资产结构和整体布局。生均教学科研用房满足办学需要，生均校舍面积和各单项指标达到国家规定标准。完善校舍功能、校园基础设施、服务设施基本配套；营造布局合理，设施齐全，充分融合新城校区和文明北校区的资源，真正形成环境优美的开放性、信息化、生态型的大学校园。改善学生的食宿条件，努力营造适合的外部活动条件，满足学生日常户外活动的需要。

2.实习实训室（基地）的建设目标

“十三五”期间，学院计划新建教学实训楼25791平方米，拟增加国家（省）级实训基地建设项目4个，校内实训基地93个，校外实训基地79个，订单班14个。新增教学科研仪器设备值4337万元以上，生均教学科研仪器设备值达到5000元以上（按全日制在校生14000人计算）。深化实训室管理与改革工作，建立实训室安全管理制度与考核办法，积极推进大型、精密、贵重仪器设备使用效益评估制度的建立，拟增加实验室安全及信息化建设工程经费100万元。计划总投资约4437万元。

3.数字化校园的建设目标

“十三五”期间，学院计划在水东湾校区建公共教学机位400座，云服务教学机位240座；完成机电、化工、土木实训大楼，7-18号学生宿舍，学术交中心、学生活动中心、教师周转房及网络中心等楼宇网络规划建设；完成云服务器建设、信息安全和等级保护建设，教学资源平台建设、新建/改造多媒体教室，系统集成建设。计划总投资约1840万元。

4.图书馆的建设目标

“十三五”期间，新校区图书馆拟建成一座现代化的图书馆大楼。图书馆的建设包括图书资源建设和硬件设备建设，图书资源建设按照限制招生的条件标准（（按全日制在校生14000人计算））来进行规划，计划增加纸质图书（拟采购13万册）、纸质报刊、电子数据库、电子图书等图书资源，投入建设资金832万元；通过加强新校区图书馆专业电子设备、图书馆硬件设备的建设提升图书馆的服务功能，硬件设备建设拟投入资金420万元；图书馆建设的总投资为1252万元。

5.校企合作园区的建设目标

学院充分利用茂名水东湾新城管委会的空缺资源，在原有约70亩校企合作园区的基础上，加大征地力度，争取完成校外约200亩土地的征收工作，用于建设校企合作园区。“十三五”期间，投入约128亩土地建设50700平方米的合作厂房，总投资约5830万元，引进企业资金近4120万元。

四、实现“十三五”期间校园基本条件建设规划目标的主要任务与措施

（一）主要任务及预期指标

1.基建工程建设

到2020年，学院全日制在校生规模达到14000人，按照限制招生高职（专科）院校生均校园面积、生均教学行政用房、生均学生宿舍面积等用房标准，并结合学院现有各类用房面积现状及学院的经济条件，计划完成水东湾新城校区征地441亩，增加校园面积294000平方米，计划新建教学行政用房107109平方米，学生宿舍59869平方米，学生食堂 9200平方米，标准田径运动场1个，各类球场40个（具体情况见表3）。另外需对文明北校区和人民南校区现有各类建筑、校园局部道路、地下管道、节能设施、运动设施以及配电工程、消防设施、实验室安全设施等进行维修改造，以满足教学、科研、师生生活及节约能源，保持可持续性发展的总体需求。

表3 －校园校舍设施计划增加量统计表

| 项 目 名 称 | 单 位 | 生 均标 准 | 达 标 数 量 | 现 有 数 量 | 欠 缺 数 量 | 计划增加数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园面积 | 平方米 | 59 | 826000 | 532000 | 294000 | 294000 |
| 教学行政用房 | 平方米 | 9 | 126000 | 63720 | 62280 | 107109 |
| 学生食堂用房 | 平方米 | 1.2 | 16800 | 7600 | 9200 | 9200 |
| 400米田径运动场 | 个 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 篮球场、排球场、网球场、羽毛球场、 | 个 |  | 62 | 22 | 40 | 40 |
| 非标准足球场 | 个 |  | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 标准室外泳池 | 个 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 学生宿舍 | 平方米 | 6.5 | 91000 | 63640 | 27360 | 59869 |

注：1.上表体育运动设施标准参照教育部于2004年发布的《普通高等学校体育场馆设施配备目录》规划计算。根据学院实际及学生使用情况，篮球场计划增加26个，排球场增加10个，网球场增加4个。

2.学生宿舍面积计划增加数较欠缺数量多，主要是根据新城校区现有规划需要建设的学生宿舍面积数而定。

3.上表数据按全日制在校生14000人计算。

因我院校园面积、教学行政用房、学生宿舍等指标缺口较大，结合学院实际情况，按照学院制定的“十三五”发展规划，校园基本条件建设项目的建设计划拟按年度来进行实施（具体情况见表4）。

（1）2016至2018年，主要完成水东湾新城校区征地272亩，计划投资4100万元；完成机电实训楼8570平方米、化工实训楼8493平方米、土木实训楼8782平方米、四号教学楼4500平方米、行政楼6000平方米、图书馆12973平方米、饭堂F-1项目3437平方米，体育活动中心4608平方米、学生创新创业楼5000平方米，总建筑面积62363平方米，计划投资约10900万元；完成学生宿舍7-14号楼共39869平方米，其中7-10宿舍楼19669平方米，2016年交付使用，11-14号楼20200平方米，在2018年之前完成，计划投资约7100万元；完成标准游泳池及辅助用房、用电扩容、校园围墙、二期市政（0.7千米）及与其相配套的给排水、路灯照明、电力电信保护管道等项目，共计划投资约2000万元；完成新城校区通讯及网络建设工程，计划投资200万元；完成6个篮球场、4个排球场、三个非标准足球场和一个体育运动公园，计划投资1100万元。完成上述建设内容计划总投资25790万元。

（2）2016-2018年对文明北校区和人民南校区现有各类建筑、校园局部道路、地下管道、节能设施、运动设施以及配电工程、通讯及网络设施、消防设施、实验室安全设施等进行维修改造，计划投入资金500万元。

（3）2019年至2020年，主要完成征地约169亩，计划投资2535万；完成学院南门及南门广场、校企合作园区基地、学术活动中心和学生活动中心、教师周转房、学生宿舍15-18号楼、饭堂、运动场、球场等及其配套设施工程，计划投资28135万元。

表4－校园校舍设施分年度建设计划表

| 年 度 | 项 目 名 称 | 面积（平方米）或个 | 资金投入（万元） | 项目功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2018 | 新城校区征地 | 272亩 | 4100 | 校园用地 |
|  | 机电信息系实训楼 | 8570 | 1500 | 教学 |
|  | 化学工程系实训楼 | 8493 | 1500 | 教学 |
|  | 土木工程系实训楼 | 8728 | 1500 | 教学 |
|  | 4号教学楼 | 4500 | 860 | 教学 |
|  | 行政楼 | 6000 | 1500 | 办公 |
|  | 图书馆 | 12973 | 1800 | 教学 |
|  | 饭堂F-1 | 3437 | 480 | 生活用房 |
|  | 学生创新创业楼 | 5000 | 1100 | 教学 |
|  | 学生宿舍7-14号楼 | 39869 | 7070 | 生活用房 |
|  | 体育活动中心（3000座） | 4608 | 700 | 运动设施 |
|  | 游泳池及辅助用房（600座） | 2500 | 1000 | 运动设施 |
|  | 二期市政及配套设施 | 700米 | 750 | 配套 |
|  | 围墙建设 | 3000米 | 300 | 配套 |
|  | 篮球场 | 6个 | 180 | 运动设施 |
|  | 体育运动公园 | 1个 | 300 | 运动设施 |
|  | 供水工程 | 400米 | 150 | 配套 |
|  | 用电扩容 |  | 200 | 配套 |
|  | 通讯及网络工程 |  | 100 | 配套 |
|  | 排球场 | 4个 | 100 | 运动设施 |
|  | 人工草7人制足球场 | 1个 | 300 | 运动设施 |
|  | 人工草五人制足球场 | 2个 | 200 | 运动设施 |
|  | 文明北校区人民南校区维修改造工程 |  | 500 | 完善 |
|  | 绿化工程 |  | 100 | 配套 |
| 2019-2020 | 新城校区征地 | 169亩 | 2535 | 校园用地 |
|  | 南门及广场 |  | 800 | 配套 |
|  | 校企合作（校外） | 20000 | 5000 | 教学 |
|  | 学术交流中心 | 8300 | 2100 | 教学 |
|  | 学生活动中心 | 16500 | 4100 | 教学 |
|  | 教师周转房 | 20000 | 5000 | 生活用房 |
|  | 400米标准运动场 |  | 700 | 运动设施 |
|  | 篮球场 | 20个 | 600 | 运动设施 |
|  | 室内网球场 | 4个 | 250 | 运动设施 |
|  | 排球场 | 6个 | 150 | 运动设施 |
|  | 学生宿舍15-18楼 | 20000 | 5000 | 生活用房 |
|  | 饭堂F-3 | 5763 | 1100 | 生活用房 |
|  | 用电扩容 |  | 400 | 配套 |
|  | 通讯及网络工程 |  | 100 | 配套 |
|  | 绿化 |  | 300 | 配套 |
| 合计 |  |  | 53925 |  |

注：1.标准400米运动场内含人工草标准足球场一个，兼容高尔夫练习场。

2.绿化工程建设

校园绿化总体构想为：精细规划，努力构建水域、人文景观、历史遗迹和花草树木融合的山水校园环境。

按照学院总体规划，逐步完善两校区的绿化建设，重点是水东湾新城校区绿化建设，投资约400万元，到2020年，校园绿化达到生均6平方米/人，共84000平方米，使校园人居环境、生态环境、人文环境得以全面提升，以人为本的理念得以全面实现。

3.实习实训室（基地）建设

积极整合学校、企业、行业、政府的资源和力量，建设一批能满足区域职业教育发展需要的布局合理、功能完备的各类实习实训室（基地），积极推动“校地行企”深度融合，积极探索现代学徒制，努力建设融教学、培训和职业技能鉴定一体的生产性、开放性实训平台，满足专业课程改革和服务区域经济的要求。

（1）新建25791平米的教学实训楼，教学实训楼面积由现在的16462平米增加到42253平方米；力争每年新增教学科研仪器设备值增长10%以上，五年内新增教学科研仪器设备值4337万元以上，教学科研仪器设备总值由2015年的4031万元增加到2020年的8368万元，生均教学科研仪器设备值达到5000元以上（按全日制在校生14000人计算）。各实习实训室配套基本完备，满足实习实训的教学需要。

（2）积极申报国家（省）级实训基地建设项目，力争获得建设的项目由2015年的4个增加到2020年的8个。

（3）进一步深化校企合作，加强订单班的合作，积极开展校内（外）实训基地的建设。“十三五”期间计划增加校内实训室93间，校外实训基地79个，订单班14个。

（4）深化实训室管理与改革工作，完善校、系、专业实训室三个层面的联动管理体系。建立实训室安全管理制度与考核办法，积极推进大型、精密、贵重仪器设备使用效益评估制度的建立。

表5 －“十三五”期间拟增加实训室（基地）计划表

| 实训场所 部门 | 校内实训室 | 校外实训 基地 | 订单班 | 省级实训 基地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木工程系 | 15 | 11 | 3 | 1 |
| 机电信息系 | 18 | 17 | 3 | 1 |
| 化学工程系 | 25 | 15 | 3 | 1 |
| 计算机工程系 | 14 | 16 | 1 | 1 |
| 经济管理系 | 19 | 5 | 3 | 0 |
| 社科基础部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 思政部 | 1 | 15 | 1 | 0 |
| 合计 | 93 | 79 | 14 | 4 |

表6 －“十三五”期间实训室建设（仪器设备购置）资金计划表

| 部 门 | 建 设 内 容 | 经费预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 土木工程系 | 教学实训仪器设备补充更新，新建实训室设备购置。 | 970 |
| 机电信息系 | 教学实训仪器设备补充更新，新建实训室设备购置。 | 1400 |
| 化学工程系 | 教学实训仪器设备补充更新，新建实训室设备购置。 | 770 |
| 计算机工程系 | 教学实训仪器设备补充更新，新建实训室设备购置。 | 370 |
| 经济管理系 | 教学实训仪器设备补充更新，新建实训室设备购置。 | 537 |
| 社科基础部 | 新建数学建模实训室 | 20 |
| 思政部 | 新建社工实训室和思政课研练中心 | 270 |
| 全院 | 实验室安全及信息化建设工程 | 100 |
| 合计 |  | 4437 |
| 备注：其中学校投入2437万，争取上级财政专项资金及社会、企业资金2000万。 |

4.图书馆建设

“十三五”期间，图书馆要以学校的总体发展规划为指导思想，以学校的教学科研工作的中心任务为原则，以图书馆队伍的建设为关键，以文献信息资源的建设、开发与利用为重点，以数字化图书馆为建设目标。建立与教学、科研和学科建设发展相适应、纸质资源与电子资源互为补充的文献资源保障体系和知识服务体系，为学校、科研工作和人才培养提供强有力的文献信息资源保障。

（1）纸质资源。至2020年学院全日制在校生规模达到14000人，按照高职高专人才培养水平评估的“办学条件限制招生指标生均45册要求，馆藏总量需要达到63万册的目标。目前馆藏约50万册图书，还相差13万册图书满足指标要求（具体建设计划见表7）。

表7 －“十三五”期间图书馆建设（图书购置）资金计划表

| 年度 | 建 设 内 容 | 经费预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2016年学校拟投入纸质图书经费150万元预计新增3万册图书，馆藏总量达到53万册。 | 150 |
| 2017 | 2017年学校拟投入纸质图书经费125万元预计新增2.5万册图书，馆藏总量达到55.5万册。 | 125 |
| 2018 | 2018年学校拟投入图书经费125万元预计新增2.5万册图书，馆藏总量达到58万册。 | 125 |
| 2019 | 2019年学校投入图书经费125万元预计新增2.5万册图书，馆藏总量达到60.5万册图书。 | 125 |
| 2020 | 2020年学校拟投入纸质图书经费125万元预计新增2.5万册图书，馆藏总量达到63万册图书。 | 125 |
| 合 计 | 650 |

（2）纸质报刊。因报刊价格逐年上涨，故纸质报刊采购经费逐年减少，即使如此，报刊征订以国内资源为主，考虑人才培养水平评估需要，将继续征订有价值的国外原版的期刊。中文报刊征订以续订为主，并且根据读者需求，不断优化调整征订目录，征订主要侧重于新闻时尚类、专业科技类、大众阅读类、文艺休闲类、科普类等期刊。计划总投入中外文报刊征订经费约75万元。

（3）电子数据库。电子数据库的采购以资源的试用情况以及读者对资源的需求分析作为采购依据。做好每年的电子资源采购论证工作，争取学校建设经费支持，为学校的教学和科研工作提供全面的电子资源文献保障体系。“十三五”期间，我馆将继续购买中国知网6个分库，经费预算15万元；继续购买维普中文科技期刊数据库，经费预算2.5万元；我馆将继续购买银符考试模拟题库，经费预算1.8万元。因此，“十三五”期间，2016-2020年，计划总投入电子数据库采购经费约97万元。

（4）电子图书。由于电子图书具有使用方便，价格低廉，阅读体验较好等特点，它在未来将会成为读者的首选对象。“十三五”期间，我馆将加强电子图书资源建设，特别是电子图书新书的采购，计划每年新增2万种电子图书，至2020年争取达到馆藏43万种电子图书，实现纸质图书与电子图书的匹配采购。中文电子图书的采购应逐步实现读者决策采购（PDA）模式，外文电子图书应在充分论证的条件下，采购适合读者需求的原版外文图书。计划总投入电子图书采购经费10万元。

（5）硬件建设。①“十三五”期间，新校区图书馆应建成一座现代化的图书馆大楼。在功能上不仅要包含目前文明北校区已有的基本功能，而且新馆在内部结构上要采用大空间、大流通、大开放的设计，安装门禁管理系统，更新升级现有深大计算机管理系统，购买自助借还书机等现代化设备。着力打造设施完善、功能先进、布局合理、特色鲜明以及氛围高雅的大学图书馆。②新校区图书馆应利用现代信息网络技术，开放接口，统一标准，优化资源服务系统平台，利用物联网科学技术，探索基于手机、ipad等移动设备一流的现代化图书馆。加强与CALIS等数字图书馆平台的互通融合，使数字信息资源总量从目前只有5个TB力争达到10个TB。③为保障图书馆服务功能正常运行，更好地服务于教学科研工作，必须加强新校区图书馆专业电子设备、图书馆硬件设备的建设。图书馆硬件建设计划投入420万元的建设资金。

表8－ “十三五”期间图书馆建设投资计划表

| 建设类别 | 项 目 建 设 内 容 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- |
| 图书资源建设 | 纸质图书（拟采购13万册） | 650 |
|  | 纸质报刊 | 75 |
|  | 电子数据库 | 97 |
|  | 电子图书 | 10 |
| 硬件建设 | 电子设备、图书馆硬件设备建设 | 420 |
| 合计 |  | 1252 |

5.数字化校园建设

（1）公共教学平台建设

1）每年新增公共教学机位128座，5年其640座；

2）根据水东湾新城校区基建工作的进度，完成新建教室多媒体化建设工作；

3）协助教务处完成水东湾新城校区1-3栋教学楼考试播音系统。

（2）数字化校园建设

1）规划建设基于大数据和云计算的校园管理信息化平台，开发、整合教学管理、行政管理和后勤服务等系统，提高学院管理水平和工作效率。优化校园网现有网络设置，包括提高带宽、改善学院现有门户和系统的访问速度等；

2）根据水东湾新城校区基建工作的进度，完成所建成楼宇的网络设计和施工；

3）和运营商达成合作，完成水东湾新城校区无线网络全覆盖；

4）完成水东湾新城校区茂名市政务网和教科网汇接；

5）迁移现有的精品课程和各系部各类教学管理系统，改善系统访问速度，力争实现各教学信息数据云端服务；

6）协助学院办公室，完成学院文件在线系统上线，完成办公自动系统上线；

7）协助总务处继续推进水东湾新城校区和文明北校区校园一卡通建设工作，为一卡通建设提供技术支持。协助总务进行二、三期安全视频监控工程设计、安装工作并为此提供技术支持；

8）协助教务处，完成课堂在线试点工作（包括系统上线、课程建设专项目申报等），到2020年，力争达到100门课程在线上学习的目标；

9）加强网络安全行为管理，建设水东湾新城校区建设网络安全行为管理系统；

10）加强网络管理，正确引导师生的上网行为，加强对校外与学院相关联的论坛、贴吧、微信群等的管理。

表9－ “十三五”期间教育信息与网络中心建设投资计划表

| 年 度 | 项 目 建 设 内 容 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- |
| 2016-2018 | 水东湾校区公共教学机位400座 | 250 |
|  | 云服务教学机位120座 | 120 |
|  | 云服务器建设、信息安全和等级保护建设 | 300 |
|  | 教学资源平台建设、新建/改造多媒体教室。 | 300 |
|  | 完成学生宿舍7-14号学生宿舍等网络规划建设 | 300 |
|  | 完成机电、化工、土木等实训大楼网络规划建设 |  |
|  | 完成4#教学楼网络规划建设 |  |
|  | 行政楼网络规划建设 |  |
|  | 完成体育中心信息化规划建设 |  |
| 2019-2020 | 系统集成建设 | 200 |
|  | 云服务教学机位120座 | 120 |
|  | 学生宿舍15-18号学生宿舍网络规划建设 | 250 |
|  | 完成学术交中心、学生活动中心、教师周转房及网络中心等楼宇网络规划建设 |  |
| 合计 |  | 1840 |

6.校企合作园区基本条件建设规划

“十三五”期间，学院计划建设蒂森克虏伯电梯学院、嘉豪轩食品学研中心、大学生创客空间等15家“校中厂”，其中土木工程系5个，计算机工程系1个，经济管理系2个，化学工程系1个，思想政治理论课教学部2个（文明北校区建1个），机电信息系4个，共占用土地约128亩，建成50700平方米厂房，总投资约5830万元，引进企业资金近4120万元（详见表10）。

表10－“十三五”期间校企合作园区建设投资计划表

| 序号 | 拟建“校中厂”名称 | 土地面积（亩） | 厂房面积（m2） | 企业投资 （万元） | 学院配套 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东国安建设管理有限公司 | 3 | 2000 | 0 | 60 | 60 |
| 2 | 广州南方测绘仪器有限公司 | 2 | 1000 | 0 | 90 | 90 |
| 3 | 广州奔桥建筑科技有限公司 | 1 | 500 | 0 | 50 | 50 |
| 4 | 广东华联建设项目管理咨询有限公司 | 1 | 500 | 0 | 50 | 50 |
| 5 | 广东星艺装饰集团有限公司 | 1 | 500 | 0 | 50 | 50 |
| 6 | 大学生创客空间 | 10 | 4000 | 30 | 0 | 30 |
| 7 | 大学生快递服务中心（暂定顺丰） | 0.3 | 200 | 0 | 50 | 50 |
| 8 | 茂名职业技术学院嘉豪轩食品学研中心 | 10 | 15000 | 1000 | 0 | 1000 |
| 9 | 养老服务产业 | 10 | 5000 | 700 | 300 | 1000 |
| 10 | 儿童潜能训练中心 | -- | 2000 | 250 | 150 | 400 |
| 11 | 蒂森克虏伯电梯学院 | 10 | 4000 | 700 | 300 | 1000 |
| 12 | 车篁朝汽车服务美容中心 | 10 | 2000 | 350 | 150 | 500 |
| 13 | 永泰电子东莞有限公司电子、机械加工中心 | 10 | 4000 | 350 | 150 | 500 |
| 14 | 六韬珠宝加工中心 | 10 | 4000 | 700 | 300 | 1000 |
| 15 | 茂名市缤纷广告 | 10 | 6000 | 40 | 10 | 50 |
| 合计 | 128.3 | 50700 | 4120 | 1710 | 5830 |

7.校园基本条件建设规划总投资

“十三五”期间，校园基建工程建设计划投资为53925万元；教学科研仪器设备计划投资4437万元（其中学校投入2437万元，争取上级财政专项资金及社会、企业资金2000万元）；图书馆建设计划投资1252万元；数字化校园建设计划投资1840万元；校企合作园区计划投资5830万元（其中学校投入1710万元，引进企业资金近4120万元）。校园基本建设计划总投资为67284万元（详情见表11）。

表11－“十三五”期间校园基本条件建设规划总投资计划表

| 序号 | 建设项目 | 资金投入（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园基建工程建设 | 53925 | 含校园绿化工程建设400万元 |
| 2 | 实训室建设 | 4437 | 主要是设备购置，含实验室安全管理费100万元。 |
| 3 | 图书馆建设 | 1252 | 图书资源建设投入832万元，硬件设备建设投入420万元 |
| 4 | 数字化校园建设 | 1840 |  |
| 5 | 校企合作园区建设 | 5830 | 其中学校投入1710万元，引进企业资金近4120万元 |
| 合计 |  | 67284 |  |

（二）实现“十三五”校园基本条件建设规划的保障措施

校园基本条件建设规划是学院“十三五”发展规划的重要组成部分，要更好地实现所规划的目标，完成相关的基础设施建设工作，必须采取切实可行的保障措施。

1．明确部门责任，提供组织保障

校园基本条件的规划和建设关系到学院未来的发展，是影响学院发展的硬件设施，必须得到学院领导的高度重视，要建立健全党委统一领导、党政各部门同心协力、全校师生共同参与校园基本建设的格局，必须统一全体教职工思想，增加凝聚力，高度集中财力、物力和人力，形成推进校园基本建设的强大合力，推进校园基本条件建设的各项工作；成立各分项工作小组，明确部门职责，责任落实到人，确实保障校园基本条件建设规划的实施。

2．完善制度保障，落实条件保障

（1）健全和完善建设管理规章制度、汇报制度、考核制度等。在校园基本条件建设过程中，要制订或修订相关的管理制度，明确责任人，提高制度的执行力度，加强监管监督工作，重大事项、招投标等都要在行政部门的监督和指导下进行，学校纪检监察、审计、财务、招投标办等共同参与，增加公开和透明度。

（2）科学制订校园基本条件建设规划进度，做好土地使用规划。根据建设进度安排，积极推进征地和筹措建设资金，通过年会总结、汇报制度方式进一步强化项目的落实情况。完善建设管理队伍的建设，保障各项管理措施落实到位。

（3）严格把好工程项目的质量关，按期完成项目的建设。校园基本条件建设项目牵涉面广，资金投入量大，时间跨度长，各组成项目实施的组织及管理复杂，为确保项目的顺利进行，保证校园基本条件建设工程的质量，严格控制建设质量、工期和投资，做到责任落实到人。

3.积极筹措办学资金，加快学校发展步伐

筹措办学资金的渠道主要有三条途径：一是直接增加学校的收入，二是寻求上级政府支持，三是多渠道筹措资金。

（1）适度扩大办学规模，增加学校的总收入

一是充分挖掘办学潜力，适度扩大普通高等教育办学规模，通过增加教育费收入来提高学校办学经费的收入总额；二是拓宽成人教育办学形式和扩大办学规模，增加学校总收入。

（2）寻求上级政府的支持，争取更多的扶持性资金投入

一是努力把我校的部分基建项目如教学实训楼、体育馆等项目纳入省、市重点建设项目，力争获取部分基建资金支持；二是积极争取上级的专项资金支持，用于学校的专项建设。三是积极争取上级的化债资金支持，以减少学校的贷款压力。

（3）拓宽办学资金来源渠道，多渠道筹措资金

一是重视引入社会资金对学校办学经费的有益补充；二是通过社会捐赠、项目共建、校友捐助、校企合作办学等方式，积极争取社会各界更多投入，努力构建校外开源与校内挖潜相结合的多元化筹资机制；三是通过资产评估和负债风险评估，适当增加部分贷款。

（三）存在的问题及建议

十三五期间校园基本条件建设规划是根据《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》相关规定当中合格的办学标准进行规划的，要全部按规划建设完成约需近7亿元的建设资金，未来五年内，学院要筹措该笔资金是非常困难的。本着从实际出发，建议十三五期间的校园基本条件建设规划适当降低规划标准，以满足限制招生条件为基本要求进行规划，尽量提高项目规划实施的可行性。

五、2025年校园基本条件建设远景规划

到2025年，学校校园基本条件建设将得到进一步提升。生均校园面积、生均教学行政用房、生均学生宿舍面积等可以满足15000人的要求。校园硬件设施建设进一步完善，水东湾新城校区基本建设完成。

——校园面积可满足15000人的指标要求。

——生均教学行政用房、生均校舍面积和各单项指标均达到15000人学校的办学需要。

——新城校区基本建设完成，校园绿化逐步完善，一个优美的生态型山水校园初具雏形。

——校园文化设施建设逐步完善，人文景观建设逐步推进，具有浓厚人文气息和浓郁学术氛围的现代化大学园区初步形成。

——数字化校园设施逐步完善，数字化管理基本覆盖学校各个领域，实现校园云数据共享。

——校企合作园区建设进一步拓展，逐步办成具有学院特色的人才培养模式。